FLUXY

Gestão · Construtora

Custos e Recebíveis

Plano de Implantação no Fluxy e Manual de Operação

Parte A — Integração técnica do novo módulo

Parte B — Manual de operação do dia a dia

Documento de planejamento · uso interno

Julho de 2026 · branch dev-v2

# Sumário

O que é este documento Ele tem duas partes independentes:

– Parte A — Integração técnica: explica, para quem vai desenvolver, exatamente

– como o mockup aprovado (.codex-previews/custos-recebiveis-fluxy-final.html) vira

– um módulo dentro do Fluxy, reaproveitando o que já existe e criando o mínimo novo,

– sem interromper nenhum fluxo que hoje está em produção.

– Parte B — Manual de operação do dia a dia: explica, em linguagem simples e

– passo a passo, como qualquer pessoa (mesmo com pouca experiência com tecnologia)

– usa o módulo no dia a dia.

Referências: mockup final, custos_recebiveis_totalbank_plano.md, custos_recebiveis_matriz_fontes_permissoes.md, HANDOFF_CUSTOS_RECEBIVEIS_MOCKUP_FINAL.md.

# PARTE A — INTEGRAÇÃO DO NOVO MÓDULO AO FLUXY

## A.1. Ideia central da integração

O Custos e Recebíveis é um módulo novo e independente. Ele não substitui e não depende de Provisionamento, Obras, Financeiro ou Comercial. Ele lê dados que já existem no Fluxy e grava apenas em tabelas próprias, novas, com o prefixo cr_.

A regra de ouro da implantação é: nada que hoje funciona pode parar de funcionar. Por isso o módulo é ligado por uma *feature flag* (chave de liga/desliga) e só aparece para quem tiver a permissão nova. Enquanto a flag estiver desligada, o Fluxy continua exatamente como está hoje.

## A.2. Mapa do que JÁ EXISTE e como será reaproveitado

Boa parte do que o mockup mostra já existe no Fluxy. O módulo reusa essas peças — não recria. A tabela abaixo é o coração da integração.

| Peça no mockup | Já existe hoje no Fluxy? | Como o módulo usa | O que muda |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro de obras, empresa, cidade | Sim — modelo Obra (tabela de obras) | Somente leitura. O módulo lista e abre a obra, mas não cria nem edita cadastro. | Nada. Criar/editar obra continua no módulo Obras. |
| Classificação Pública / Privada | Sim — campo Obra.classificacao com valores PUBLICA / PRIVADA | É o "interruptor" que decide a jornada (medição x contratos de venda). | Nada no cadastro. O módulo apenas lê o campo. |
| Orçamento macro (planilha orçamentária que hoje é importada na obra) | Sim — modelo Apropriacao (tabela apropriacoes), importada por ApropriacaoController.importarXlsx, com modelo modelo-apropriacoes-obras.xlsx | Referência somente leitura. O módulo mostra a linha macro e compara com a planilha completa (micro), mas nunca sobrescreve valor_orcado. | Nada na tabela apropriacoes. Ver A.3 sobre a planilha completa. |
| Contratos de venda | Sim — ContratoComercial | Fonte dos recebíveis das obras privadas (contrato → unidade → cliente). | Nada. Consulta contextual. |
| Parcelas e recebíveis do contrato | Sim — ContratoComercialParcela (já tem o campo titulo_financeiro_id) | Previsão de recebível privado. Se a parcela já virou título, o título manda e a parcela não soma de novo (evita contagem dobrada). | Nada. |
| Títulos financeiros (a pagar / a receber) | Sim — TituloFinanceiro | Valor "incorrido" (faturado). | Nada. |
| Baixas / recebimentos | Sim — MovimentoFinanceiro | Única fonte do "realizado" (pago/recebido). Pedido e solicitação nunca provam caixa. | Nada. |
| Escopo de obra por usuário | Sim — UsuarioObra (tabela usuarios_obras, com user_id, obra_id, perfil) | Define quais obras cada pessoa enxerga. | Nada. Reutiliza o vínculo existente. |
| Painel de permissões granulares por setor | Sim — catálogo MODULO_PERMISSION_GROUPS (constants/moduloPermissoes.js) + padrões por setor/perfil (padroes_setor_perfil) | O módulo entra como mais um grupo no mesmo painel. | Acrescenta o grupo custos_recebiveis.*. |
| Painel de permissões por usuário individual | Sim — mesmo sistema, com sobrescrita por usuário (tela PermissoesAreas.jsx) | Permite liberar/bloquear ações por pessoa. | Nada na mecânica; só surgem permissões novas para marcar. |
| Usuários | Sim — modelo User | Autor de cada ação, responsável e substituto da obra. | Nada. |
| Importação de arquivo .xlsx (infraestrutura) | Sim — utilitário utils/excelWorkbook.js, e o padrão robusto da importação em massa de títulos (FinanceiroTituloImportacao*) | Reaproveita o mesmo padrão (validar em prévia, confirmar em transação, idempotência) para a planilha completa. | Reusa o padrão; grava em tabela nova. |

Conclusão do mapa: a maior parte do módulo é consulta ao que já existe. O que é realmente novo é: (1) a planilha completa (micro) versionada, (2) o planejamento mensal / medição, (3) o painel do módulo, (4) as permissões novas.

## A.3. O ponto sensível: a planilha completa (micro) e por que precisa de tabela nova

Hoje, na obra, importamos a planilha orçamentária macro — ela vira linhas na tabela apropriacoes (código, descrição, valor orçado, hierarquia pai/somadora). Essa planilha macro é usada por vários fluxos que estão em produção (Resultado de Obras, DRE, apropriação de títulos, compras). Mexer nela seria arriscado.

O novo módulo precisa de uma planilha completa e detalhada (micro): o mesmo orçamento aberto em muito mais linhas, por etapa e subitem, com quantidade e custo unitário, versionada (cada reimportação é uma nova versão) e congelada quando a competência fecha.

Se colocássemos esse detalhamento dentro de apropriacoes, quebraríamos os relatórios atuais. Por isso a decisão: tabelas novas, exclusivas do módulo.

``` Orçamento MACRO (já existe)                 Planilha COMPLETA / MICRO (nova) tabela: apropriacoes                        tabelas: cr_planos_obra, cr_plano_itens

- 1 linha por grande grupo                  - muitas linhas por etapa/subitem

- usada por Obras, DRE, Compras             - usada só pelo Custos e Recebíveis

- SOMENTE LEITURA para o módulo   <----->   - vinculada à linha macro por referência

  - versionada e congelada por competência

```

Tabelas novas propostas (todas com prefixo cr_, isoladas do resto):

| Tabela nova | Para que serve |
| --- | --- |
| cr_planos_obra | Cabeçalho da planilha completa, com número da versão. |
| cr_plano_itens | As linhas detalhadas (código, descrição, unidade, quantidade, custo unitário). |
| cr_plano_macro_vinculos | Liga cada linha micro à linha macro (apropriacoes) por referência — somente leitura. |
| cr_importacoes | Registro de cada arquivo importado (nome, hash, quem, quando, resultado). |
| cr_competencias | O estado de cada mês da obra (aberta, em preenchimento, enviada, fechada, reaberta). |
| cr_previsoes_custo / cr_previsoes_receita | O que o responsável planejou no mês. |
| cr_medicoes_consolidadas | Medição consolidada (obras públicas). |
| cr_realizados | Projeção do realizado a partir de títulos e baixas (idempotente). |
| cr_responsaveis_obra | Responsável e substituto por obra. |
| cr_obrigacoes_usuario, cr_reaberturas, cr_auditoria | Pendências, reaberturas e trilha de auditoria. |

Por que isso não interrompe nada: todas essas tabelas são criadas do zero (migrations novas). Nenhuma tabela existente ganha coluna obrigatória, muda de tipo ou perde dado. Se o módulo for desligado, as tabelas cr_ simplesmente ficam paradas, sem afetar o resto.

## A.4. O que é genuinamente NOVO (resumo)

1.	Tabelas cr_* (item A.3).

2.	Back-end do módulo: uma pasta própria backend/src/modules/custosRecebiveis/

(controllers, services, validators, policies, projections, jobs, routes.js).

3.	Front-end do módulo: uma pasta própria

frontend/src/modules/custos-recebiveis/ (páginas e componentes do mockup).

4.	Grupo de permissões custos_recebiveis.* acrescentado ao catálogo

constants/moduloPermissoes.js — passa a aparecer automaticamente no painel atual.

5.	Item de menu "Custos e Recebíveis" no Layout.jsx, protegido por permissão.

6.	Feature flag para ligar/desligar sem afetar ninguém.

7.	Contas Bancárias / TotalBank: entra depois, em módulo próprio, também novo

e independente (fase posterior — ver A.6).

## A.5. Como o controle de acesso se encaixa (setor + usuário)

O módulo usa o mesmo painel de permissões que você já conhece, com as duas camadas que já existem hoje:

- Por setor/perfil (padroes_setor_perfil): define um padrão para todo mundo de um

setor. Ex.: "responsáveis de obra podem preencher custos".

- Por usuário individual (sobrescrita na tela PermissoesAreas.jsx): ajusta uma

pessoa específica. Ex.: liberar "aprovar reabertura" só para o gerente.

Além da permissão de ação, existe a regra de escopo de obra (quem vê qual obra), que continua vindo de UsuarioObra. As duas coisas são separadas e essa separação é obrigatória:

Regra de segurança: permissão de ação nunca amplia o escopo de obra. Ter permissão para "editar planejamento" não libera uma obra que a pessoa não tem vínculo. Quem enxerga todas as obras precisa da permissão explícita e independente custos_recebiveis.escopo.todas_obras (ou ser SUPERADMIN). Estar no setor Financeiro ou Diretoria não dá acesso amplo sozinho.

Atenção técnica: existe hoje um atalho legado (SETORES_ACESSO_TODAS_OBRAS) que amplia visibilidade por setor em outros fluxos. O novo módulo não deve herdar esse atalho. A resolução de escopo do módulo usa apenas: SUPERADMIN → escopo.todas_obras explícito → UsuarioObra.

Permissões novas do grupo custos_recebiveis.* (marcadas no painel, por setor ou por usuário):

- Entrada/escopo: modulo.acessar, escopo.todas_obras, saldos_bancarios.visualizar

- Ver: dashboard.visualizar, comparativo.visualizar, obras.visualizar,

estrutura_micro.visualizar, planejamento.visualizar, medicao.visualizar,   realizados.visualizar, obrigacoes.visualizar, auditoria.visualizar

- Fazer: estrutura_micro.importar, estrutura_micro.publicar_versao,

planejamento.preencher_custos, planejamento.preencher_recebiveis,   planejamento.finalizar, medicao.consolidar, realizados.atualizar,   realizados.reconciliar, reabertura.aprovar, obrigacoes.conceder_bypass,   relatorio.exportar, configuracoes.gerenciar

## A.6. Fases de implantação (sem regressão)

Cada fase é pequena, testável e reversível pela feature flag.

| Fase | O que entra | Garantia de não-regressão |
| --- | --- | --- |
| 0. Fundação | Feature flag, grupo de permissões novo, migrations das tabelas cr_. Nada visível ao usuário comum. | Só cria tabelas novas e permissões novas. Menu e telas atuais intactos. |
| 1. Leitura + planilha completa | Listagem de obras (com escopo), vínculo somente leitura ao macro, importação/versão da planilha micro. | Não toca apropriacoes. Importação grava só em cr_*. |
| 2. Planejamento e medição | Assistente mensal (custos + medição/recebíveis), consolidação, comparativo, reabertura controlada. | Nenhuma alteração em títulos, contratos ou medições existentes. |
| 3. Realizado | Projeção de realizado por títulos e baixas (idempotente), fila de "não mapeados", exportações. | Só lê TituloFinanceiro/MovimentoFinanceiro. Não cria baixa nem muda título. |
| 4. Obrigações (observação) | Alertas D-7/D-3/D-1, painel de pendências, guard só em modo observação. | Ninguém é bloqueado. Mede falsos positivos antes de qualquer trava. |
| 5–7. Contas Bancárias / TotalBank | Módulo bancário novo (posição, conciliação, integração homologada). | Fluxo Banco do Brasil atual preservado. TotalBank começa "a homologar". |
| 8. Bloqueio gradual | Ativação da obrigação por piloto, com bypass auditado e rollback por flag. | Só depois de aceite do negócio. |

## A.7. Testes de regressão obrigatórios antes de liberar

- Provisionamento, Obras, DRE, Resultado de Obras e Compras continuam idênticos.

- Importar/editar a planilha micro não altera apropriacoes nem os relatórios macro.

- Reimportar a planilha cria nova versão e não altera competência já fechada.

- Usuário com permissão de editar não passa a ver obra sem vínculo.

- Pedido/solicitação não viram "pago" automaticamente; só baixa ativa conta.

- Estorno de baixa corrige o realizado sem apagar histórico.

- Com o módulo desligado (flag off), o Fluxy fica exatamente como hoje.

- Exportações respeitam empresa, obra e permissão.

## A.8. Checklist do que NUNCA é alterado nesta implantação

- Tabela apropriacoes (orçamento macro) e a importação atual de Obras.

- Modelos Obra, ContratoComercial, ContratoComercialParcela, TituloFinanceiro,

MovimentoFinanceiro, UsuarioObra, User (nenhuma coluna removida/obrigatória nova).

- Mecânica do painel de permissões (só ganha itens novos).

- Fluxo Banco do Brasil e a importação em massa de títulos já existente.

# PARTE B — MANUAL DE OPERAÇÃO DO DIA A DIA

Para quem é esta parte: para qualquer pessoa que vai usar o módulo — especialmente responsáveis de obra. Não é preciso saber nada de tecnologia. Vá seguindo os passos numerados. Onde aparecer 🟦 é uma dica; onde aparecer ⚠️ é um cuidado importante.

## B.1. Palavras que você vai encontrar (glossário rápido)

| Palavra | O que significa, em linguagem simples |
| --- | --- |
| Obra pública / privada | Tipo da obra. Pública = você registra *medição* (o quanto foi executado e será cobrado). Privada = os recebíveis vêm dos *contratos de venda* das unidades; não tem medição. |
| Competência | O mês que você está trabalhando (ex.: julho/2026). |
| Planejamento | O que você *espera* que aconteça no mês (custos e recebimentos previstos). |
| Previsto | O valor planejado. |
| Comprometido | Já tem pedido de compra fechado, mas ainda não foi pago. |
| Incorrido | Já virou título (conta) financeiro, mas ainda não foi pago. |
| Realizado / Baixa | Dinheiro que de fato entrou ou saiu. Só conta quando existe a *baixa* (o pagamento/recebimento efetivo). |
| Medição | Nas obras públicas, é o quanto foi executado e vai ser cobrado no mês. |
| Recebível | Dinheiro que a empresa tem para receber (nas privadas, vem das parcelas dos contratos). |
| Versão da planilha | Cada vez que você importa a planilha completa, nasce uma versão nova, sem apagar a anterior. |
| Escopo | O conjunto de obras que você pode ver. |

🟦 Regra que resolve 90% das dúvidas: *previsto* é o que você planeja; *realizado* é o que aconteceu de verdade (baixa). Um pedido ou uma solicitação nunca significam que foi pago.

## B.2. Como entrar e se localizar na tela

1.	Faça login no Fluxy normalmente.

2.	No menu do lado esquerdo, clique em "Custos e Recebíveis".

3.	No topo da área, você verá três seletores que valem para todas as telas:

  - Obra — escolha a obra que vai trabalhar.

  - Classificação — mostra se é *Pública* ou *Privada* (vem do cadastro da obra).

  - Competência — o mês (ex.: julho/2026).

4.	Do lado esquerdo ficam os atalhos das telas: *Visão geral, Obras, Workspace da obra,

Planejamento mensal, Comparativo, Custo realizado, Obrigações e prazos, Importações,    Exportações, Configurações*.

⚠️ Se você não encontrar uma obra na lista: provavelmente ela não está vinculada ao seu usuário. Isso é proposital (você só vê as suas obras). Fale com quem administra os acessos para pedir o vínculo — ver B.9.

## B.3. A rotina mensal do responsável de obra (o fluxo principal)

Esta é a tarefa mais comum. Você faz uma vez por mês, para cada obra.

### Passo a passo

1.	Entre em Custos e Recebíveis e escolha a obra e a competência (o mês) no topo.

2.	Clique em "Planejamento mensal" (ou no botão "Registrar agora" da Visão geral).

3.	Você verá 3 etapas no topo (é um assistente, um passo de cada vez):

Etapa 1 — Recebimentos do mês

  - Se a obra for pública: aparece Medição prevista. Informe a *quantidade

prevista* de cada item (o sistema calcula o valor). Confira a data prevista.

  - Se a obra for privada: aparece Recebíveis (contratos). O sistema já traz

as parcelas dos contratos de venda. Você só confere e confirma — não precisa      digitar contrato nenhum. Clique em "Confirmar mês".

  - Clique em "Próximo".

Etapa 2 — Custos do mês

  - Informe a *quantidade* e o *custo unitário* previstos de cada item.

  - Se faltar uma linha, use "+ Subitem".

  - Clique em "Próximo".

Etapa 3 — Revisão

  - Confira os totais (recebíveis previstos, custo previsto e margem).

  - Se estiver tudo certo, clique em "Finalizar competência".

4.	Pronto. Aparece uma mensagem de confirmação e o mês fica registrado.

🟦 Não terminou agora? Use "Salvar rascunho" a qualquer momento. Você volta depois e continua de onde parou. Nada se perde.

⚠️ Depois de "Finalizar", o mês fica travado (imutável). Se precisar corrigir, é necessário pedir uma reabertura (ver B.8), que fica registrada com o motivo.

## B.4. Importar ou atualizar a planilha completa (micro)

A planilha completa é o orçamento detalhado da obra usado só neste módulo. Ela não mexe na planilha orçamentária que a obra já tem.

1.	Clique em "Importações".

2.	Clique em "Baixar modelo" para pegar a planilha em branco (.xlsx), se ainda

não tiver.

3.	Preencha o modelo com os itens (código, descrição, unidade, quantidade, custo).

4.	Clique em "Nova importação".

5.	Escolha a obra de destino e selecione o arquivo preenchido.

6.	Escreva o motivo da versão (obrigatório quando é reimportação).

7.	Clique em "Validar". O sistema mostra quantas linhas estão certas e quantas têm

erro. Corrija o arquivo se precisar.

8.	Clique em "Importar". Isso cria uma nova versão (ex.: v4) em rascunho.

9.	Quando estiver conferida, alguém com permissão publica a versão para ela passar

a valer.

🟦 Cada importação vira uma versão nova. A versão anterior não é apagada, e meses já fechados não mudam. Você pode acompanhar todas as versões na própria tela de Importações.

## B.5. Acompanhar o custo realizado

1.	Clique em "Custo realizado".

2.	Você vê a lista de Solicitações e títulos, na sequência:

*solicitação → pedido → título → baixa*.

3.	Cada linha tem um estado:

  - Baixa ativa = foi pago de verdade (conta no realizado).

  - Incorrido = já tem título, mas ainda não foi pago.

  - Não mapeado = há um gasto sem item correspondente na planilha (precisa de

atenção).

4.	Para trazer os dados mais recentes, clique em "Atualizar realizações". Isso só

reprocessa — não cria pagamento e não muda título nenhum.

5.	Se aparecer "Não mapeado", clique em "Reconciliar" e ligue aquele gasto ao

item certo. ⚠️ O valor nunca é descartado; ele fica na fila até ser reconciliado.

## B.6. Comparar previsto x realizado e exportar

- Comparativo: clique em "Comparativo", escolha a base (*Medido previsto* ou

*Realizado consolidado*) e veja, por grupo, o previsto, o realizado e o desvio.

- Exportações: clique em "Exportações" e baixe o relatório que precisar

(Medição/recebíveis, Custos, Comparativo, Custo realizado, Solicitações e títulos ou   Resumo) em CSV ou XLSX.

🟦 A exportação traz apenas as obras que você pode ver. Ela não amplia acesso.

## B.7. Obrigações e prazos (o que os alertas querem dizer)

1.	Clique em "Obrigações e prazos".

2.	"Minhas pendências" mostra o que falta e o prazo.

3.	Os avisos significam:

  - D-7 / D-3 / D-1 = faltam 7, 3 ou 1 dia para o prazo.

  - Vencido = o prazo passou.

4.	Para resolver, clique na pendência e ela te leva à tela certa (geralmente o

Planejamento mensal).

⚠️ Hoje o sistema está em "modo observação": ele avisa, mas não bloqueia ninguém. O bloqueio só será ligado no futuro, com aviso e aprovação da diretoria.

## B.8. Corrigir um mês já fechado (reabertura)

1.	Um mês finalizado fica travado.

2.	Para corrigir, use "Solicitar reabertura", informando o motivo.

3.	Alguém com permissão de aprovar analisa e libera.

4.	A versão anterior é preservada e tudo fica registrado (quem pediu, quem aprovou,

por quê).

## B.9. Problemas comuns e o que fazer

| Situação | O que provavelmente é | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| "Não vejo minha obra na lista." | A obra não está vinculada ao seu usuário. | Peça o vínculo a quem administra acessos (é o UsuarioObra). |
| "Vejo a obra, mas não consigo editar/preencher." | Você tem acesso de *ver*, mas não a permissão da *ação*. | Peça a permissão específica (ex.: planejamento.preencher_custos) no painel de permissões. |
| "A obra privada está pedindo medição." | Classificação errada no cadastro. | A obra pode estar como *Pública*. Ajuste no cadastro de Obras. |
| "Meu pedido está pago, mas não aparece no realizado." | Ainda não existe a baixa. | O realizado só conta com a baixa (pagamento efetivo). Confirme com o Financeiro. |
| "Importei a planilha e o orçamento antigo da obra não mudou." | Isso é o esperado. | A planilha completa é separada e não altera o orçamento macro. |
| "Apareceu um gasto como *não mapeado*." | Gasto sem item correspondente na planilha. | Use Reconciliar no Custo realizado e ligue ao item certo. |

## B.10. Quem faz o quê (papéis sugeridos)

| Papel | O que vê | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Responsável da obra | Suas obras | Preenche custos e recebíveis/medição, salva rascunho e finaliza o mês. |
| Substituto | As mesmas obras, durante a vigência | As ações que forem liberadas para ele. |
| Financeiro (selecionado) | Obras autorizadas | Acompanha títulos, realizado e reconcilia; não edita planejamento por padrão. |
| Diretoria | Portfólio (com permissão ampla explícita) | Acompanha comparativos e obrigações; aprova/reabre conforme permissão. |
| Administrador de acessos | Painel de permissões | Vincula obras a usuários e marca permissões por setor/usuário. |

## Anexo — Correspondência mockup → implementação

| Tela do mockup | Onde nasce no Fluxy | Principais fontes de dados |
| --- | --- | --- |
| Visão geral | Nova página do módulo | Obra, cr_previsoes_*, TituloFinanceiro, MovimentoFinanceiro |
| Obras | Nova página (lista com escopo) | Obra + UsuarioObra |
| Workspace / Estrutura micro | Novas páginas | cr_planos_obra, cr_plano_itens, vínculo a apropriacoes |
| Planejamento mensal | Novo assistente | cr_previsoes_custo, cr_previsoes_receita, ContratoComercialParcela (privada) |
| Comparativo | Nova página | cr_previsoes_*, cr_medicoes_consolidadas, títulos/baixas |
| Custo realizado | Nova página | TituloFinanceiro, MovimentoFinanceiro, cr_realizados |
| Importações | Nova página (padrão do import de títulos) | cr_importacoes, utils/excelWorkbook.js |
| Configurações / Permissões | Painel já existente | moduloPermissoes.js (grupo novo) + padroes_setor_perfil |
| Contas Bancárias (resumido) | Módulo bancário novo (fase posterior) | ContaBancaria, read model bancário, TotalBank a homologar |

Estado atual: este documento é o plano. Nenhum controller, service, model, migration, rota, permissão ou tela de produção foi criado ou alterado. A implantação começa pela Fase 0 (A.6), sempre protegida por feature flag.