REFERÊNCIA OPERACIONAL DO SUPERADMIN

Escopo, Código e Configuração
por Tipo de Solicitação

Comparação entre o documento FLUXY_Escopo_Solicitacoes_3 e o estado programado da Fluxy-V4

Data-base: 29/08/2026

Código analisado: Fluxy-V4 - commit f2b5a42

Público: Superadmin, gestores de processo e responsáveis pela implantação

Exclusão: Geração comercial de contratos (seção 15 do escopo)

Inclusão: Despesa Comercial, por ser solicitação de pagamento e não geração contratual

PARCIAL A maior parte dos fluxos está programada. O uso integral depende de parametrizações do Superadmin e de correções pontuais que não podem ser resolvidas por configuração.

# Como usar esta matriz

- Escopo: resume o comportamento solicitado no documento de referência.

- Programado no código: registra funções que já existem no frontend, backend, banco ou serviços.

- Configuração do Superadmin: lista cadastros e permissões necessários para ativar o fluxo sem alteração de código.

- Pendências de código: identifica o que configuração não resolve e precisa voltar ao desenvolvimento.

# Resumo executivo

A situação abaixo considera aderência ao escopo, existência do código e possibilidade de ativação pela interface administrativa. Operacional não significa ambiente já configurado; significa que não foi identificada lacuna crítica no núcleo do fluxo.

| Tipo de solicitação | Situação | Ação do Superadmin | Principal ponto pendente |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM Local de Obra | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Dados/documentos de pagamento genéricos |
| Locação de Máquinas e Equipamentos | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Pagamento genérico e categorias de anexo |
| Abertura de Contrato de Compras | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Aprovadores, nomes e estados |
| Medição de Contrato | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Acumulado pago no card |
| Solicitação de Compra | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Preço médio na criação |
| Compra Direta | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Fornecedor, favorecido e preço médio |
| Recarga de Cartão | OPERACIONAL | Cadastros e permissões | Sem lacuna crítica no núcleo |
| Despesa Eventual | BLOQUEADO | Exige ajuste de código | Ativação do fluxo pela interface |
| Despesa Administrativa | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Vínculo automático com centro |
| Despesas de Marketing | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Catálogo e vínculo com centro |
| Despesa Comercial | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Catálogo e vínculo com centro |
| Admissão | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Campos, obrigatoriedade e checklists |
| Movimentação de Pessoal | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | CRUD de cargos/checklists |
| Demissão | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | CRUD de checklists |
| Pagamento de Mão de Obra | PARCIAL | Configurar e acompanhar correção | Tela detalhada e exportação |
| Assuntos Jurídicos | CONFIGURAR | Parametrizar campos e acesso | Rótulo e simplificação do formulário |

# A. Solicitações operacionais de obra

## 1. ADM Local de Obra (ADM_LOCAL_DE_OBRA)

PARCIAL Fluxo central programado; falta fechar documentação e pagamento genérico.

### O que o escopo pede

- Solicitação independente, sem contrato e sem apropriação manual; a apropriação deve vir automaticamente do vínculo entre obra e tipo.

- Exigir obra, subtipo diferente de Reembolso, justificativa, fornecedor, favorecido, valor, vencimento e forma de pagamento.

- Exigir boleto ou dados de pagamento, além do comprovante da despesa.

### O que está programado no código

- O código identifica o tipo, exige subtipo, justificativa, favorecido e forma de pagamento e habilita a apropriação automática por obra.

- Quando a apropriação automática está ativa, os campos manuais de contrato e apropriação são ocultados no frontend e ignorados no backend.

- PIX exige favorecido e chave PIX; boleto exige anexo específico; o comprovante geral pode ser marcado como obrigatório.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Em Configurações > Apropriação por Obra e Tipo, vincular ADM Local à apropriação padrão de cada obra.

- Em Subtipos, desativar Reembolso para ADM Local e revisar os demais subtipos permitidos.

- Em Campos da Nova Solicitação, manter subtipo, justificativa, credor, favorecido, valor, vencimento, forma de pagamento e anexos como obrigatórios.

- Em Formas da Nova Solicitação, ativar somente as formas aceitas; em Tipos por Setor e Permissões, liberar aos setores e usuários corretos.

### Pendências que configuração não resolve

- Criar o campo genérico Dados para pagamento para transferência e outras formas não PIX/não boleto.

- Permitir exigir e classificar separadamente documento de pagamento e comprovante da despesa.

## 2. Locação de Máquinas e Equipamentos (LOCACAO_DE_MAQ_EQ)

PARCIAL Apropriação automática pronta; regras obrigatórias dependem de parametrização.

### O que o escopo pede

- Solicitação independente, sem contrato e sem apropriação manual, com apropriação automática por obra.

- Exigir obra, justificativa, fornecedor, favorecido, valor, vencimento, forma de pagamento e documentação da despesa.

### O que está programado no código

- O tipo já ativa a apropriação automática e o motor remove contrato e apropriação manual da tela.

- O formulário genérico já dispõe de credor, favorecido, justificativa, valor, vencimento, forma de pagamento e anexos configuráveis.

- As validações comuns de PIX e boleto já são reutilizadas neste fluxo quando os campos são habilitados.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Vincular uma apropriação padrão de Locação para cada obra em Apropriação por Obra e Tipo.

- Em Campos da Nova Solicitação, tornar obrigatórios justificativa, credor, favorecido, valor, vencimento, forma de pagamento e anexos.

- Ativar as formas de pagamento aceitas e liberar o tipo nos setores/permissões correspondentes.

### Pendências que configuração não resolve

- Adicionar Dados para pagamento às formas diferentes de PIX e boleto.

- Separar e validar documento de pagamento e comprovante da despesa como categorias obrigatórias.

## 3. Abertura de Contrato de Compras (ABERTURA_DE_CONTRATO)

PARCIAL Fluxo contratual amplo implementado; regra de aprovadores diverge do documento.

### O que o escopo pede

- Abaixo de R$ 50 mil: aprovação do gestor da obra; acima de R$ 50 mil: aprovação da Diretoria e envio ao Jurídico.

- Registrar múltiplos contratados, favorecido, valor, prazo, apropriações, pagamento, previsões de parcelas e negociação detalhada.

- Gerar número automático, controlar aditivos até 25% acumulados e manter documentos e histórico integral.

### O que está programado no código

- O fluxo novo contempla código automático, múltiplos contratados, dados completos do parceiro, favorecido, pagamento, apropriações, parcelas e categoria financeira.

- A negociação detalhada é um documento obrigatório antes da aprovação; contratos acima do limite seguem pelo Jurídico e assinatura.

- Aditivos, limite percentual, histórico, anexos, previsões e geração automática de títulos estão programados.

- Encerrar contrato zera o saldo disponível e trata títulos ainda abertos.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Marcar o tipo com o comportamento Usar fluxo novo de contratos e configurar os campos de abertura.

- Definir o limite de envio ao Jurídico, formas de pagamento e alertas contratuais.

- Conceder permissões de criar, aprovar, analisar juridicamente, assinar, aditivar, medir e encerrar contrato.

- Manter parceiros/contratados, categorias financeiras e apropriações das obras devidamente cadastrados.

### Pendências que configuração não resolve

- Confirmar e, se necessário, implementar a separação Gestor da obra abaixo do limite e Diretoria acima do limite. Hoje todos passam primeiro pela Gerência de Processos com permissão genérica.

- Adequar os nomes e estados da Gestão de Contratos ao escopo: Contratado, Saldo, Aditivos, parcialmente medido, totalmente medido, concluído e rescindido.

## 4. Medição de Contrato (MEDICAO)

PARCIAL Fluxo operacional e financeiro implementado; falta um indicador no card.

### O que o escopo pede

- Mostrar valor do contrato, total medido, total pago e saldo considerando valores já comprometidos.

- Gerar número automático da medição, bloquear valor acima do saldo e exigir valor, vencimento, período, pagamento e documentos.

- Liberar o título financeiro quando a medição for aprovada.

### O que está programado no código

- O card mostra valor do contrato, comprometido, saldo, valor da nova medição e saldo posterior, com bloqueio de excesso.

- Período, parcelas, favorecido, forma de pagamento, PIX, boleto, outros dados de pagamento e arquivos da medição estão programados.

- A aprovação altera a previsão financeira para título aberto/liberado conforme o fluxo implantado.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Ativar o tipo MEDICAO nos setores corretos e configurar período, contrato, valor, vencimento e anexos como obrigatórios.

- Cadastrar as formas de pagamento permitidas para medição.

- Distribuir permissões de solicitar, aprovar, devolver e visualizar medições.

### Pendências que configuração não resolve

- Exibir no card de criação o acumulado efetivamente pago, além do total comprometido/medido.

# B. Compras

## 5. Solicitação de Compra (SOLICITACAO_DE_COMPRA)

PARCIAL Cadastro, rateio e fluxo de compras prontos; média histórica não aparece na criação.

### O que o escopo pede

- Exigir obra, data de necessidade e itens com insumo, unidade, quantidade e apropriação.

- Mostrar automaticamente o preço médio de cada item.

### O que está programado no código

- A tela aceita itens de catálogo ou manuais, unidade, quantidade, prazo e rateio por apropriação.

- O fluxo segue para Compras, cotações, comparativo, fornecedores e fechamento.

- Relatórios de compras calculam preço médio por insumo e fornecedor.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Liberar o tipo e as permissões do módulo Compras para solicitantes e compradores.

- Manter catálogo de insumos, unidades, obras, apropriações, fornecedores e parâmetros de cotação.

- Configurar Tipos por Setor para que usuários de obra sejam redirecionados à tela correta.

### Pendências que configuração não resolve

- Integrar o preço médio histórico ao formulário de inclusão do item. Hoje a tela mostra principalmente o último preço de compra.

## 6. Compra Direta (COMPRA_DIRETA)

PARCIAL Totais, pagamento e documentos existem; fornecedor e favorecido precisam ser reforçados.

### O que o escopo pede

- Exigir obra, fornecedor, favorecido, valor, vencimento, forma de pagamento e documentos.

- Registrar itens com unidade, quantidade, valor unitário e apropriação, calculando total por item e total geral.

- Mostrar preço médio para apoio à decisão.

### O que está programado no código

- A tela calcula valor bruto, desconto, frete, total por item e total geral e suporta rateio por apropriação.

- Existem forma de pagamento, dados de pagamento, boleto obrigatório, anexos e cadastro rápido de credor.

- O backend valida itens, vencimento, pagamentos, frete e totais.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Ativar COMPRA_DIRETA e liberar sua rota aos setores permitidos.

- Cadastrar formas de pagamento, itens, unidades, apropriações e fornecedores ativos.

- Conceder permissões de criar, revisar, aprovar e consultar compras diretas.

### Pendências que configuração não resolve

- Tornar fornecedor/credor obrigatório no frontend e no backend.

- Criar favorecido separado do fornecedor e torná-lo obrigatório.

- Mostrar preço médio histórico no formulário, não apenas o último preço.

# C. Pagamentos e despesas

## 7. Recarga de Cartão (RECARGA_DE_CARTAO)

OPERACIONAL Fluxo especial programado; depende principalmente do cadastro de cartões e usuários.

### O que o escopo pede

- Cadastrar cartões e usuários, permitindo ao usuário visualizar apenas seu cartão vinculado.

- Bloquear nova recarga enquanto houver título aberto e exigir prestação/rateio após pagamento total ou parcial.

- Mostrar última recarga e média para validação da Gerência de Processos.

### O que está programado no código

- Há cadastro de cartões, vínculo com usuário, validação de título aberto e controle do ciclo de prestação de contas.

- O usuário informa o valor e o sistema recupera cartão, última recarga e indicadores de média.

- A prestação aceita rateio por obra/centro de custo e exige comprovação da despesa antes de nova recarga.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Em Configurações > Cartões de Recarga, cadastrar cartão, identificação, usuário responsável e estado ativo.

- Liberar RECARGA_DE_CARTAO nos setores apropriados e conceder permissões de solicitar, validar e prestar contas.

- Garantir que obras/centros de custo usados no rateio estejam ativos e acessíveis aos usuários.

### Pendências que configuração não resolve

- Nenhuma pendência funcional relevante identificada no núcleo do fluxo; validar o funcionamento após os cadastros iniciais.

## 8. Despesa Eventual (DESPESA_EVENTUAL)

BLOQUEADO Motor programado, mas a ativação completa não pode ser feita apenas pela interface atual.

### O que o escopo pede

- Limite por solicitação e limite acumulado por obra, com saldo visível e bloqueio quando ultrapassado.

- Quatro subtipos, declarações obrigatórias, fornecedor, favorecido, valor, apropriação, vencimento, justificativa, pagamento e comprovante.

### O que está programado no código

- O backend calcula limite por solicitação, limite da obra, saldo e comprometimento e valida as declarações.

- O frontend especial apresenta saldo, declarações, subtipo, justificativa, pagamento e comprovante obrigatório quando a flag do fluxo está ativa.

- Os limites podem ser alterados pelo Superadmin em Configurações de Contratos, Alertas e Formas.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Criar o tipo com código interno DESPESA_EVENTUAL, cadastrar os quatro subtipos e liberar o tipo por setor.

- Definir limites por solicitação e por obra, formas de pagamento e campos obrigatórios.

- Configurar permissões de criação, aprovação e visualização.

### Pendências que configuração não resolve

- Expor na tela Tipos de Solicitação a opção Usar fluxo de Despesa Eventual. Sem isso, a configuração feita apenas pela interface não ativa o frontend especial.

- Adicionar Dados para pagamento às formas não PIX/não boleto.

## 9. Despesa Administrativa (DESPESA_ADMINISTRATIVA)

PARCIAL Pode operar pelo formulário genérico; catálogo e vínculo com centros ainda precisam ser fechados.

### O que o escopo pede

- Disponibilizar os subtipos administrativos previstos e vinculá-los aos centros administrativos de Guaçuí, Iriri e Norte.

- Exigir centro/obra, fornecedor, favorecido, valor, vencimento, pagamento e documentos.

### O que está programado no código

- O formulário genérico suporta centro de custo, credor, favorecido, valor, vencimento, pagamento e anexos configuráveis.

- Centros de custo são cadastrados na mesma base de Obras com classificação CENTRO_CUSTO.

- Subtipos podem ser usados como regra adicional de campos.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Criar ou revisar os centros administrativos Guaçuí, Iriri e Norte.

- Cadastrar e ativar todos os subtipos administrativos do escopo.

- Configurar campos obrigatórios, formas de pagamento, anexos, Tipos por Setor e permissões.

### Pendências que configuração não resolve

- Implementar o vínculo automático entre tipo/subtipo administrativo e os centros de custo permitidos.

- Adicionar Dados para pagamento e categorias separadas de documentos.

## 10. Despesas de Marketing (DESPESAS_DE_MARKETING)

PARCIAL Estrutura genérica disponível; faltam catálogo, centro e vínculo automático.

### O que o escopo pede

- Disponibilizar os subtipos de marketing do documento e vinculá-los ao centro de custo Marketing.

- Exigir fornecedor, favorecido, valor, vencimento, pagamento e documentos.

### O que está programado no código

- O tipo já existe e pode reutilizar credor, favorecido, valor, vencimento, forma de pagamento e anexos do formulário genérico.

- O sistema permite cadastrar um centro de custo Marketing e controlar acesso por setor e usuário.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Criar o centro de custo Marketing.

- Cadastrar e ativar os subtipos de marketing definidos no escopo.

- Configurar campos obrigatórios, formas de pagamento, anexos e permissões.

### Pendências que configuração não resolve

- Filtrar/vincular automaticamente o tipo e seus subtipos ao centro de custo Marketing.

- Adicionar Dados para pagamento e documentação categorizada no formulário genérico.

## 11. Despesa Comercial (DESPESA_COMERCIAL)

PARCIAL Incluída nesta matriz por ser despesa; a geração comercial de contratos foi excluída.

### O que o escopo pede

- Cadastrar os subtipos de despesa comercial e vinculá-los ao centro de custo Comercial.

- Exigir fornecedor, favorecido, valor, vencimento, pagamento e documentos.

### O que está programado no código

- O tipo já existe e utiliza o formulário genérico com campos configuráveis.

- O cadastro de centros de custo, permissões, formas de pagamento e anexos pode ser reutilizado.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Criar o centro de custo Comercial.

- Cadastrar os subtipos comerciais previstos no documento.

- Configurar campos obrigatórios, formas de pagamento, Tipos por Setor e permissões.

### Pendências que configuração não resolve

- Implementar o vínculo automático entre Despesa Comercial e o centro Comercial.

- Adicionar Dados para pagamento e documentação categorizada no formulário genérico.

# D. Recursos Humanos e Departamento Pessoal

## 12. Admissão (ADMISSAO)

PARCIAL Fluxo específico existe; cadastro, obrigatoriedade e checklists ainda estão incompletos.

### O que o escopo pede

- Coletar identificação, contato, filiação, endereço, dados bancários, cargo, salário, carga horária, vínculo, admissão e responsável pela contratação.

- Exigir checklist documental completo antes do avanço.

### O que está programado no código

- Há tela específica de RH/DP com dados pessoais, empresa, obra, cargo, vínculo, carga horária, admissão, salário, contato, endereço, banco e PIX.

- O backend cria a solicitação, colaborador/vínculo e consulta documentos exigidos pelo tipo de processo.

- Acesso e etapas podem ser controlados por permissões do módulo RH/DP.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Cadastrar empresas do grupo, obras, usuários responsáveis e permissões de RH/DP.

- Popular catálogo de cargos e documentos obrigatórios quando houver interface administrativa disponível.

- Revisar setores e usuários autorizados a abrir, analisar e concluir admissões.

### Pendências que configuração não resolve

- Adicionar RG, data de nascimento e sexo ao formulário de admissão.

- Permitir selecionar o responsável pela contratação; hoje ele é derivado do solicitante.

- Tornar obrigatórios no backend todos os campos definidos pelo escopo.

- Criar interface Superadmin para manter cargos e checklists/documentos exigidos.

## 13. Movimentação de Pessoal (MOVIMENTACAO)

PARCIAL Seis modalidades programadas; operação completa depende dos catálogos de RH.

### O que o escopo pede

- Tratar atestado, férias, retorno de afastamento, alteração salarial, alteração de cargo e transferência de obra.

- Calcular dias de afastamento e exigir os documentos específicos de cada modalidade.

### O que está programado no código

- Os seis subtipos estão previstos no serviço e na tela de RH/DP.

- Períodos de afastamento calculam automaticamente a quantidade de dias.

- Alterações de cargo, salário e obra possuem campos próprios e o fluxo consulta checklist por modalidade.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Conceder permissões de abertura e análise de movimentações.

- Manter obras e cargos ativos e acessíveis.

- Cadastrar os documentos exigidos por modalidade quando existir a tela administrativa de checklists.

### Pendências que configuração não resolve

- Criar a interface Superadmin para cargos e checklists; sem dados no catálogo, a trava documental não representa integralmente o escopo.

## 14. Demissão (DEMISSAO)

PARCIAL Motivos e alertas programados; checklists dependem de cadastro ainda sem tela administrativa.

### O que o escopo pede

- Registrar motivo, último dia trabalhado, aviso prévio, solicitante e situação de férias/pendências.

- Bloquear avanço até que o checklist documental esteja completo.

### O que está programado no código

- A tela contempla os motivos previstos, datas, aviso e alertas relacionados ao colaborador.

- O serviço de RH/DP controla a solicitação e pode exigir documentos conforme o checklist cadastrado.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Configurar permissões de solicitação e processamento de demissão.

- Cadastrar os documentos obrigatórios e regras por motivo quando houver a interface de checklist.

- Manter vínculos e dados de férias dos colaboradores atualizados.

### Pendências que configuração não resolve

- Disponibilizar CRUD Superadmin para checklists/documentos e assegurar que todas as travas documentais do escopo estejam populadas.

## 15. Pagamento de Mão de Obra (PAGAMENTO_DE_MAO_DE_OBRA)

PARCIAL Cálculo no backend é mais completo que a tela operacional.

### O que o escopo pede

- Informar obra, competência, período e data prevista de pagamento.

- Por colaborador, registrar dias, faltas, horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade, bonificação, descontos e observações.

- Calcular salário proporcional, descontos, adicionais e gerar resumo/planilha, exigindo cartão de ponto e checklist.

### O que está programado no código

- O backend possui campos e cálculos para jornada, faltas, extras, adicionais separados, descontos, bruto e líquido.

- A tela permite montar lista por obra e competência, informar jornada e substituir envios anteriores com proteção contra duplicidade.

- A apuração apresenta totais e valores por colaborador.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Conceder permissões de jornada, apuração, aprovação e pagamento.

- Manter colaboradores, salários, vínculos e obras atualizados.

- Cadastrar cartão de ponto e demais documentos obrigatórios quando a interface de checklist existir.

### Pendências que configuração não resolve

- Adicionar período inicial/final e data prevista de pagamento à tela operacional.

- Separar na interface adicional noturno, insalubridade, periculosidade e bonificações; hoje aparecem como Acréscimos agregados.

- Disponibilizar resumo detalhado e exportável/planilha com todos os cálculos exigidos.

- Criar configuração administrativa dos documentos obrigatórios.

# E. Jurídico

## 16. Assuntos Jurídicos (ASSUNTOS_JURIDICOS)

CONFIGURAR O formulário genérico atende funcionalmente, mas a configuração atual precisa ser simplificada.

### O que o escopo pede

- Exigir obra e data de atenção, permitindo anexos opcionais.

### O que está programado no código

- O formulário genérico possui obra/centro de custo, data, descrição e anexos configuráveis.

- O tipo já existe e pode ser restrito ao setor Jurídico.

### O que o Superadmin precisa configurar

- Em Campos da Nova Solicitação, manter obra e data obrigatórias e anexos opcionais.

- Ocultar credor, favorecido, valor, apropriação e pagamento quando não fizerem parte do processo jurídico.

- Liberar o tipo apenas aos setores/usuários autorizados e revisar status do fluxo Jurídico.

### Pendências que configuração não resolve

- Renomear o rótulo Data de vencimento para Data de atenção neste tipo, caso a terminologia exata seja necessária; a configuração atual controla visibilidade e obrigatoriedade, não o rótulo por tipo.

# Checklist consolidado do Superadmin

A sequência abaixo reduz o risco de habilitar um tipo antes de seus cadastros dependentes. Cada etapa deve ser validada primeiro em desenvolvimento.

- Revisar Tipos de Solicitação: código interno, nome, status ativo e comportamento especial.

- Cadastrar/revisar Subtipos e desativar opções proibidas, especialmente Reembolso em ADM Local.

- Configurar Tipos de Solicitação por Setor e confirmar quais usuários podem iniciar cada fluxo.

- Configurar Campos da Nova Solicitação por tipo, setor e, quando necessário, subtipo.

- Cadastrar formas de pagamento da nova solicitação e formas específicas de contratos/medições.

- Vincular apropriação automática por obra e tipo para ADM Local e Locação.

- Revisar centros de custo administrativos e criar Marketing e Comercial.

- Revisar permissões por usuário e padrões de permissão por função/setor.

- Cadastrar cartões e responsáveis antes de liberar Recarga de Cartão.

- Definir limites de Despesa Eventual e só liberar o tipo após a correção da flag administrativa.

- Manter parceiros, favorecidos, categorias financeiras, itens, unidades e apropriações ativos.

- Não liberar checklists de RH como concluídos enquanto cargos e documentos exigidos não estiverem populados e administráveis pela interface.

# Ordem recomendada de conclusão

- 1. Completar o pagamento genérico: dados para pagamento e categorias obrigatórias de documentos.

- 2. Corrigir Compra Direta: fornecedor obrigatório, favorecido separado e preço médio.

- 3. Permitir ativar Despesa Eventual integralmente pela interface do Superadmin.

- 4. Criar manutenção administrativa de cargos e checklists de RH.

- 5. Completar Admissão e Pagamento de Mão de Obra.

- 6. Confirmar a governança de aprovação dos contratos e ajustar nomes/estados da gestão contratual.

- 7. Implementar o vínculo automático entre despesas e centros de custo.

# Fontes e limites da análise

- Documento de escopo: C:\Users\Ricardo\Downloads\Escopo de Alteracoes Fluxy\FLUXY_Escopo_Solicitacoes_3.docx.

- Código analisado: C:\Users\Ricardo\Documents\Fluxy-V4, commit f2b5a42, em 29/08/2026.

- Foram considerados frontend, backend, migrations estruturais e documentação de auditoria presente no repositório.

- A classificação não substitui teste ponta a ponta com o banco e as permissões do ambiente de desenvolvimento.

- Conteúdo da seção 15, geração comercial de contratos, foi deliberadamente excluído.